Janusz Lewandowski
Maciej Nowakiewicz
Piotr Wiśniewski

Dokumentacja startowa - projekt IO, gr. 15

Metodyka: Scrum

# Product back log:

## Sprint 1 (do 8.04.):

- przekształcenie XML Schema na kod Pythona - 8

- rejestracja node'ów (TM/CNów) - 2

- przyjmowanie zadań przez node'y - 2

- odpowiadanie przez node'y - 2

- wysyłanie statusu przez node'y - 2

- odbieranie informacji od CSa przez node'y - 2

- rejestracja BCSów - 2

- komunikacja z BCSami - 2

- przejęcie kontroli przez BCS - 4

- przyjęcie danych od klienta przez CSa - 2

- odpowiadanie klientowi przez CSa - 2

- nasłuchiwanie node'ów przez CSa - 2

- kontrola żywotności node'ów przez CSa - 2

- czytanie pliku konfiguracyjnego - 2

- wysyłanie danych przez klienta - 2

- odbieranie wyniku przez klienta - 2

- obsługa śmierci - 7

## Sprint 2 – DVRP (do 29.04.):

- analiza DVRP - 8

- podział na podproblemy - 3

- rozwiązanie podproblemu - 8

- połączenie rozwiązań - 3

## Sprint 3 (do 27.05.):

- testowanie komunikacji z innymi grupami